АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ДЕРЕВНЯ МИХАЛЬЧУКОВО»

МЕДЫНСКИЙ РАЙОН

Постановление

от 05 ноября 2019  года                       д.Михальчуково                                 № 31

О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «БЛАГОУСТРОЙСТВО              СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ МИХАЛЬЧУКОВО»

НА 2020-2026 ГОДЫ»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с положениями Федерального закона от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), Уставом  сельского поселения «Деревня Михальчуково», администрация сельского поселения «Деревня Михальчуково»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную  программу «Благоустройство сельского поселения «Деревня Михальчуково»  на 2020-2026 годы»  (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3.  Контроль за выполнением  настоящего  Постановления оставляю за собой.

И.о.Главы  администрации

сельского поселения

«Деревня Михальчуково»                                                                        Т.В.Попкова

|  | Приложение к постановлению Главы администрации сельского поселения «Деревня Михальчуково» № 31 от 05.11.2019г. |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«БЛАГОУСТРОЙСТВО   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ДЕРЕВНЯ МИХАЛЬЧУКОВО»

Паспорт муниципальной  программы

«Благоустройство    сельского поселения    «Деревня Михальчуково»

на 2020-2026 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Благоустройство сельского поселения «Деревня Михальчуково» на 2020-2026 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация сельского поселения «Деревня Михальчуково» |
| Разработчик Программы | Администрация сельского поселения «Деревня Михальчуково» |
| Исполнители мероприятий Программы: | Администрация сельского поселения «Деревня Михальчуково» |
| Основные цели Программы | - совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения «Деревня Михальчуково» - повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов сельского поселения - совершенствование эстетического вида сельского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды; - активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов; - развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству, санитарной очистке придомовых территорий; - повышение общего уровня благоустройства поселения |
| Основные задачи Программы | - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения; - приведение в качественное состояние элементов благоустройства; - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства. - улучшение освещения улиц в населенных пунктах - оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора; - улучшение состояния автодорог общего пользования, внутридворовых территорий; - выявление новых эффективных форм, ценных инициатив в сфере благоустройства. |
| Индикаторы муниципальной программы | 1. Количество замененных ламп и установленных уличных фонарей. 2. Количество освещенных населенных пунктов. 3. Количество поваленных и высаженных деревьев. 4. Отремонтировано и установлено детских площадок. 5. Устранение борщевика с территории населенных пунктов. 6. Количество установленных и отремонтированных контейнеров ТБО и ТКО. 7. Количество обустроенных площадок под ТБО и ТКО. 8. Количество ликвидированных несанкционированных свалок. 9. Газификация здания администрации. 10. Подготовка проектно-сметной документации газификации д.Радюкино-Хорошая-Выдровка. 11. Обустройство подъездных путей к кладбищу. 12. Установка ограждения кладбища. По итогам реализации программы добиться к 2026 году на 100%: - комплексного решения проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения; - обеспечению безопасного транспортного сообщения на автомобильных дорогах общего пользования; - озеленение территории поселения; - обеспечение безопасности проживания жителей поселения; - улучшение экологической обстановки на территории поселения; - создание комфортной среды проживания на территории сельского поселения «Деревня Михальчуково» |
| Сроки реализации Программы | 2020 – 2026 годы |
| Структура Программы | - паспорт муниципальной программы «Благоустройство сельского поселения «Деревня Михальчуково» на 2020-2026 годы». Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. Раздел 2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы. Раздел 3.Общий объём ресурсов, необходимый для реализации программы, и его обоснование. Раздел 4 Система управления реализацией программы. Раздел 5. Оценка эффективности Программы Приложение 1: Система программных мероприятий Программа не содержит подпрограмм. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет в 2020 - 769,5 тыс. руб., 2021 – 613.5 тыс. руб., 2022 - 633,5 тыс. руб., 2023 - 685,5 тыс. руб., 2024 - 685,5 тыс. руб., 2025 - 705,5 тыс. руб., 2026 – 705,5 тыс.руб., итого – 4798,5тыс. руб. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2020-2022 годов, уточняются при определении финансирования и формирования проектов решений Сельской Думы сельского поселения о местном бюджете на 2020- 2022 годы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - единое управление комплексным благоустройством муниципального образования. - определение перспективы улучшения благоустройства сельского поселения - создание условий для работы и отдыха жителей поселения. - улучшение состояния территорий сельского поселения - привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории сельского поселения - улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения; - совершенствование эстетического состояния территории; - увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении; - создание зелёных зон для отдыха для населения; - увеличение количества высаживаемых деревьев - благоустроенность населенных пунктов поселения. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация сельского поселения «Деревня Михальчуково» |

Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Природно-климатические условия  сельского поселения «Деревня Михальчуково», его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры населенных пунктов.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов.

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.

Благоустройство многих населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание придомовых территорий,  состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых  отходов, освещение улиц поселения. В настоящее время уличное освещение составляет 55% от необходимого, для восстановления освещения требуется дополнительное финансирование.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программный метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ

РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

2.1 Анализ существующего положения                                                                                                   в комплексном благоустройстве населенных пунктов.

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен по трем показателям, по результатам, исследования которых сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

2.2 Координация деятельности предприятий, организаций и учреждений, занимающихся благоустройством  населенных пунктов

Одной из задач и является необходимость координировать взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов ремонта коммуникаций и объектов благоустройства населенных пунктов.

2.3 . Анализ качественного состояния элементов благоустройства

2.3.1.Озеленение

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в  отсутствии штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы между собой.

2.3.2. Наружное освещение, иллюминация

Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся территория поселения. Помимо наружного уличного освещения, на некоторых домах населенных пунктов имеются светильники, которые не обеспечивают освещение территории.

Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции и строительстве нового на улицах населенных пунктов сельского поселения.

2.3.3. Благоустройство в жилых зонах

Благоустройство в жилых зонах включает в себя внутридворовые проезды, тротуары, озеленение, детские игровые площадки, места отдыха. Благоустройством занимается администрация муниципального образования.

2.3.4.Содержание мест захоронения

Мероприятия  по благоустройству мест захоронений,  установка ограждений мест захоронений.

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселении.

2.4. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов  на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

В течение 2020 - 2025 годов необходимо продолжить работу по организации и проведении:

- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования:                     «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий», «Лучшее домовладение», с привлечением предприятий, организаций и учреждений;

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовой территории.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в  работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Данная Программа направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территорий населенных пунктов сельского поселения «Деревня Михальчуково»:

- совершенствование системы комплексного благоустройства  сельского поселения, эстетического вида поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов сельского поселения;

- активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов;

- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;

- повышение общего уровня благоустройства поселения;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

-  установка светильников в населенных пунктах;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении, ликвидация свалок бытового мусора;

- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

Раздел 3. ОБЩИЙ ОБЪЁМ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ЕГО ОБОСНОВАНИЕ.

Основой Программы является система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления:

3.1. Мероприятия по совершенствованию систем освещения населенных пунктов  сельского поселения.

Предусматривается комплекс работ по восстановлению до нормативного уровня освещенности населенных пунктов  сельского поселения с применением прогрессивных энергосберегающих технологий и материалов.

3.2. Мероприятия по благоустройству, мест санкционированного размещения твердых бытовых отходов населенных пунктов  сельского поселения.

Предусматривается комплекс работ по приведению в нормативное состояние мест размещения твердых бытовых отходов.

3.3. Проведение конкурсов на звание «Самый благоустроенный населенный пункт  сельского поселения», который позволит выявить и распространить передовой опыт организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства, а также органа местного самоуправления по вопросам благоустройства и санитарной очистки населенных пунктов.

Основной целью проведения данного конкурса является развитие, поддержка и создание благоприятных условий для объединения усилий жителей, участвующих в работе по благоустройству, содержанию подъездов, придомовой территории.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий, предусмотренных разделом 3, при наличии разработанных и принятых программ благоустройства населенных пунктов, а также решений о выделении средств местного бюджета на финансирование мероприятий по благоустройству населенных пунктов

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГОДАМ

Таблица № 1

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реали- зации | Источ- ники финанси- рования | Сумма расхо- дов всего (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 01 | Вывоз ТБО и ТКО, ликвидация несанкционированных свалок, организация мест сбора ТБО, покупка материальных ценностей и основных средств | 2020-2026 | Местный бюджет | 90,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 02 | Оплата расходов за потребление электрической энергии на уличное освещение | 2020-2026 | Местный бюджет | 1716,0 | 196,0 | 220,0 | 240,0 | 260,0 | 260,0 | 270,0 | 270,0 |
| 03 | Установка, ремонт и содержание фонарей уличного освещения, покупка материальных ценностей и основных средств | 2020-2026 | Местный бюджет | 134,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 04 | Окос травы | 2020-2026 | Местный бюджет | 134,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 05 | Проведение субботников, приобретение материальных ценностей | 2020-2026 | Местный бюджет | 105,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 06 | Опиловка и удаление сухостойных и аварийных деревьев | 2020-2026 | Местный бюджет | 96,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 07 | Обустройство территории кладбища, мест захоронения, в том числе воинских захоронений | 2020-2026 | Местный бюджет | 35,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 08 | Реконструкция и ремонт водопроводной сети, колодцев, покупка материальных ценностей и основных средств | 2020-2026 | Местный бюджет | 35,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 09 | Обработка борщевика | 2020-2026 | Местный бюджет | 140,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 10 | Установка, ремонт и содержание детских игровых площадок | 2020-2026 | Местный бюджет | 408,0 | 144,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 |
| 11 | Благоустройство зон отдыха | 2020-2026 | Местный бюджет | 336,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
| 12 | Оформление бесхозных объектов на территории сельского поселения | 2020-2026 | Местный бюджет | 600,0 | 00,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 13 | Лабораторные исследования воды | 2020-2026 | Местный бюджет | 35,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 14 | Газификация на территории сельского поселения | 2020-2026 | Местный бюджет | 180,0 | 180 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Отлов бродячих животных | 2020-2026 | Местный бюджет | 35,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 16 | Составление и проверка сметной документации, изготовление межевых дел | 2020-2026 | Местный бюджет | 450,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 70,0 | 70,0 | 80,0 | 80,0 |
| 17 | Взносы на капитальный ремонт | 2020-2026 | Местный бюджет | 269,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 |
|  | ИТОГО |  |  | 4798,5 | 769,5 | 613,5 | 633,5 | 685,5 | 685,5 | 705,5 | 705,5 |

Сроки реализации Программы - с 01 января 2020 года и до 31 декабря 202 года.

Раздел 4. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦЕЙ ПРОГРАММЫ

Система управления реализацией Программы представляет собой скоординированные  действия заказчика - администрации сельского поселения «Деревня Михальчуково»,  ведущие к достижению намеченных целей.

Заказчик ежегодно в установленные  сроки формирует  бюджетную заявку на ассигнования  из бюджета сельского поселения «Деревня Михальчуково» и в установленном порядке представляет её в финансовый отдел администрации МР «Медынский  район» для включения  в расходную  часть бюджета сельского поселения при его формировании на очередной финансовый год и плановый период.

Заказчик Программы:

Несёт ответственность за своевременную и качественную реализацию программы в целом;

Обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы.

Раздел 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства населенных пунктов поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории сельского поселения.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) ГОСТу;

- процент привлечения населения  муниципального образования к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения  сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния  территории поселения;

- увеличение площади благоустроенных  зелёных насаждений в поселении;

- создание зелёных зон для отдыха сельских жителей;

- предотвращение сокращения зелёных насаждений

к количественным показателям реализации Программы относятся:

-увеличение количества высаживаемых деревьев;

-увеличение площади цветочного оформления.

Приложение 1

к муниципальной  программе

«Благоустройство сельского поселения

«Деревня Михальчуково»

на 2020 – 2026 годы»

Система программных мероприятий

| № п/п | Мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнитель | Цель мероприятия | Сроки исполнения (годы) | местный бюджет | Общая сумма, тыс.руб | Сумма по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Проведение совещаний с руководителями предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей по согласованию действий и последовательности мероприятий в случае выявления выжигания сухой растительности. | Администрация сельского поселения | Не допущение возникновения пожаров на территории поселения, привлечение общественности. | 2020-2026 | Без финансовых затрат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Выявление лиц, осуществляющих выжигание сухой растительности и привлечение их к административной ответственности. Проведение рейдов по территории сельского поселения | Администрация сельского поселения | Не допущение возникновения лесных пожаров на территории поселения, привлечение общественности. | 2020-2026 | Без финансовых затрат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Вывоз ТБО и ТКО, ликвидация несанкционированных свалок, организация мест сбора ТБО | Администрация сельского поселения | Благоустройство территорий населённых пунктов | 2020-2026 | Местный бюджет | 90,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 4 | Проведение субботников | Администрация сельского поселения | Благоустройство и улучшение санитарно-экологической обстановки территорий населённых пунктов | 2020-2026 | Местный бюджет | 105,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 5 | Озеленение (высадка деревьев и кустарников, устройство клумб, разбивка аллей) | Администрация сельского поселения | Улучшение состояния зеленого фонда | 2020-2026 | Без финансовых затрат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Оплата расходов за потребление электрической энергии на уличное освещение | Администрация сельского поселения | Благоустройство территорий населённых пунктов | 2020-2026 | Местный бюджет | 1716,0 | 196,0 | 220,0 | 240,0 | 260,0 | 260,0 | 270,0 | 270,0 |
| 7 | Установка, ремонт и содержание фонарей уличного освещения, покупка | Администрация сельского поселения | Благоустройство территорий населённых пунктов | 2020-2026 | Местный бюджет | 134,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 8 | Проведение сходов граждан по организации сбора и вывоза ТБО и ТКО | Администрация сельского поселения | Информирование населения | 2020-2026 | Без финансовых затрат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Озеленение (высадка деревьев и кустарников, устройство клумб, разбивка аллей) | Администрация сельского поселения | Улучшение состояния зеленого фонда | 2020-2026 | Без финансовых затрат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Окос травы | Администрация сельского поселения | Благоустройство территорий населённых пунктов | 2020-2026 | Местный бюджет | 134,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 11 | Опиловка и удаление сухостойных и аварийных деревьев | Администрация сельского поселения | Благоустройство территорий населённых пунктов | 2020-2026 | Местный бюджет | 96,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 12 | Обустройство территории кладбища, мест захоронения, в том числе воинских захоронений | Администрация сельского поселения | Благоустройство мест захоронений | 2020-2026 | Местный бюджет | 35,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 13 | Содержание, ремонт и санитарная очистка колодцев, благоустройство колодцев | Администрация сельского поселения | Санитарная очистка колодцев | 2020-2026 | Местный бюджет | 35,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 14 | Обработка борщевика | Администрация сельского поселения | Благоустройство территорий населённых пунктов | 2020-2026 | Местный бюджет | 140,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 15 | Установка, ремонт и содержание детских игровых площадок | Администрация сельского поселения | Благоустройство территорий населённых пунктов | 2020-2026 | Местный бюджет | 408,0 | 144,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 |
| 16 | Благоустройство зон отдыха | Администрация сельского поселения | Благоустройство территорий населённых пунктов | 2020-2026 | Местный бюджет | 336,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
| 17 | Оформление бесхозных объектов на территории сельского поселения | Администрация сельского поселения | Благоустройство территорий населённых пунктов | 2020-2026 | Местный бюджет | 600,0 | 00,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 18 | Лабораторные исследования воды | Администрация сельского поселения | Контроль качества питьевой воды | 2020-2026 | Местный бюджет | 35,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 19 | Газификация на территории сельского поселения | Администрация сельского поселения | Энергосбережение, тепло-эффективность | 2020-2026 | Местный бюджет | 180,0 | 180 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Отлов бродячих животных | Администрация сельского поселения | Соблюдение санитарных норм и правил | 2020-2026 | Местный бюджет | 35,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 21 | Составление и проверка сметной документации, изготовление межевых дел | Администрация сельского поселения | Благоустройство территорий населённых пунктов | 2020-2026 | Местный бюджет | 450,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 70,0 | 70,0 | 80,0 | 80,0 |
| 22 | Взносы на капитальный ремонт | Администрация сельского поселения | Благоустройство общедомовой территории | 2020-2026 | Местный бюджет | 269,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 4798,5 | 769,5 | 613,5 | 633,5 | 685,5 | 685,5 | 705,5 | 705,5 |

«Утверждаю»

И.о.Главы Администрации

СП«Деревня Михальчуково»

Т.В.Попкова

«_05_»_ноября_ 2019 г.

Акт

Об обнародовании  постановления Главы администрации сельского поселения «Деревня Михальчуково»  «Муниципальная  программа «Благоустройство сельского поселения «Деревня Михальчуково»  на 2020-2026 годы» Медынского района Калужской области».

Комиссия в составе: Специалиста администрации Иващук Светланы Николаевны, библиотекаря Симкиной Валентины Александровны,- составила настоящий акт в том, что  05 ноября  2019 года  в  местах обнародования  муниципальных  правовых  актов  согласно  перечня,  утверждённого  решением  Сельской  Думы  СП  «Деревня Михальчуково»  № 15 от 16 октября 2005 года, было вывешено постановления Главы администрации сельского поселения «Деревня Михальчуково»  «Муниципальная  программа «Благоустройство сельского поселения «Деревня Михальчуково»  на 2020-2026 годы»  для обнародования с целью ознакомления населения.

05 ноября 2019 года.

С.Н.Иващук

В.А.Симкина